ОДОБРЯВАМ:

ИВАЙЛО КАМАДЖИЕВ

КМЕТ  НА  ОБЩИНА  НОВИ ПАЗАР

# ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

# ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

ОБЕКТ: „Изграждане на спортни площадки на територията на община Нови пазар“

Подобект 1: „Изграждане на спортна площадка в кв.117 гр. Нови пазар“

Подобект 2:„Изграждане на спортна площадка в кв.33 гр. Нови пазар“

Подобект3:„Изграждане на спортна площадка в с. Стоян Михайловски, община Нови пазар“

Подобект 4: „Изграждане на спортна площадка с. Енево, община Нови пазар“

Подобект 5: „Изграждане на спортна площадка с. Преселка, община Нови пазар“

ФАЗА:   Технически проект

Възложител:Община Нови пазар

І. ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Основната цел  на проекта е подобряване привлекателността и качеството на живот в селските район, подобряване възможностите за спорт и занимания на открито на подрастващото поколение и цялото население, създаването на благоприятна среда, която отговаря на високи естетически критерии.

Специфични цели:

- Повишаване нивото на естетика и достъпност;

- Възпитателно и здравословно въздействие върху качеството на живот на живущите в общината;

- Създаване на привлекателни центрове за социални контакти на населението;

- Осигуряване възможности за практикуване на различни спортове от населението;

- Осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания и социализирането им.

ІІ. ОБХВАТ НА ПРОЕКТА

Техническият инвестиционен проект обхваща следните подобекти:

Подобект 1„Изграждане на спортна площадка в кв.117 гр.Нови пазар“

Спортната площадкасе намира в УПИ VІ, кв.117по подробния устройствен план на гр.Нови пазар, разположена е във вътрешно квартално пространство, застроено с жилищни блокове  и е с площ 1500 кв.м. Обектът е разположен в близост до ул.”Чавдар войвода” и ул.”Васил Левски”.

Подобект2„Изграждане на спортна площадка в кв.33гр.Нови пазар“

Спортната площадкасе намира в УПИ І, кв.33 по подробния устройствен план на гр.Нови пазар, отреден за „Озеленяване”  и е с площ 3224 кв.м. Обектът е разположен в близост до ул.”Цар Петър” и ул.”Родопи”

Подобект 3„Изграждане на спортна площадка в с.Стоян Михайловски, община Нови пазар“

Спортната площадкасе намира в УПИ І, кв.26 по подробния устройствен план на селоСтоян Михайловскии е с площ около 1200 кв.м.

Подобект 4„Изграждане на спортна площадка с.Енево, община Нови пазар“

Спортната площадкасе намира в имот 50.379 по кадастралната карта с. Енево и е с площ 855 кв.м.

Подобект 5„Изграждане на спортна площадка с.Преселка, община Нови пазар“

Спортната площадкасе намира в УПИ І кв.23а 0.379 по подробния устройствен план на с. Преселка и е с площ 500 кв.м.

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО

Проектът следва да бъде проектиран в съответствие с изискванията на:

- Закона за устройство на територията

- Наредба №4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти,

- Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройството на отделните видове територии и устройствени зони

- Наредба №1/12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

- Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка, издадена от Министерството на народното здраве от 1975 г.,изм.1084 г., изм.2002 г.

- Наредба №4/01.07.2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания

ІV.ОБЩИ  ПЛАНОВО –КОМПОЗИЦИОННИ  ИЗИСКВАНИЯ

1.Част „Паркоустройство и благоустройство”

Проектната разработка да даде цялостно решение на терените на новопроектираните  площадки и на петте подобекта.

Конкретните изисквания към техническите проекти на всеки един подобект са:

Подобект 1„Изграждане на спортна площадка в кв.117 гр.Нови пазар“

- изграждане на мултифункционално игрище – минифутбол, баскетбол, волейбол, тенис на корт, покрито с подходяща за избрания вид спорт настилка;

- обособяване на зона за фитнес на открито със съответните уреди;

- обособяване на кът за тенис на маса;

- около спортното игрище да се разположат скамейки за почивка,  изчакванеи наблюдаване на игрите;

- благоустрояване и паркоустрояване на зоните свободни от застрояване и спортни съоръжения, изграждане на удобна алейна мрежа, осигуряваща достъп до отделните елементи на пространството, поставяне на пейки и кошчета за смет, озеленяване;

- да се поднови защитната мрежа за улавяне на отклонили се топкина спортната площадка;

- осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания и социализирането им;

- част от съоръженията, разположени в спортната площадка, да бъдат съобразени с нуждите на хората в неравностойно положение.

Подобект2„Изграждане на спортна площадка в кв.33гр.Нови пазар“

- изграждане на мултифункционално игрище – минифутбол, баскетбол, волейбол, тенис на корт, покрито с подходяща за избрания вид спорт настилка;

- обособяване на зона за фитнес на открито със съответните уреди;

- обособяване на кът за тенис на маса;

- около спортното игрище да се разположат скамейки за почивка,  изчакване и наблюдаване на игрите;

- благоустрояване и паркоустрояване на зоните свободни от застрояване и спортни съоръжения, изграждане на удобна алейна мрежа, осигуряваща достъп до отделните елементи на пространството, поставяне на пейки и кошчета за смет, озеленяване;

- да се поднови  защитната мрежа за улавяне на отклонили се топки на спортната площадка;

- осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания и социализирането им;

- част от съоръженията, разположени в спортната площадка, да бъдат съобразени с нуждите на хората в неравностойно положение.

Подобект 3:„Изграждане на спортна площадка в с.Стоян Михайловски, община Нови пазар“

- изграждане на мултифункционално игрище(минифутбол, баскетбол, волейбол, бадмингтон), покрито с асфалтова настилка;

- обособяване на кът за тенис на маса;

- обособяване на кът за отдих;

- благоустрояване и паркоустрояване на свободните от застрояване и спортни съоръжения терени, осигуряване на подходи към спортната площадка;

- да се предложи решение за парково оборудване и мебел /пейки, перголи, беседки, кошчета за смет и др./.

- да се предвиди ограда на спортната площадка;

- осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания и социализирането им;

- част от съоръженията, разположени в спортната площадка, да бъдат съобразени с нуждите на хората в неравностойно положение.

Подобект 4„Изграждане на спортна площадка с.Енево, община Нови пазар“

- изграждане на мултифункционално игрище – минифутбол, баскетбол, волейбол, бадмингтон;

- да се преасфалтира съществуващата настилка;

- обособяване на кът за тенис на маса;

- обособяване на кът за отдих;

- благоустрояване и паркоустрояване на свободните от застрояване и спортни съоръжения терени, осигуряване на подходи към спортната площадка, озеленяване;

- да се предложи решение за парково оборудване и мебел /пейки, перголи, беседки, кошчета за смет и др./.

- да се предвиди ограда на спортната площадка;

- осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания и социализирането им;

- част от съоръженията, разположени в спортната площадка, да бъдат съобразени с нуждите на хората в неравностойно положение.

Подобект 5„Изграждане на спортна площадка с. с.Преселка, община Нови пазар“

- изграждане на мултифункционално игрище (минифутбол, баскетбол, волейбол, бадмингтон), покрито с асфалтова настилка;

- обособяване на кът за тенис на маса;

- обособяване на кът за отдих;

- благоустрояване и паркоустрояване на свободните от застрояване и спортни съоръжения терени, осигуряване на подходи към спортната площадка, озеленяване;

- да се предложи решение за парково оборудване и мебел /пейки, перголи, беседки, кошчета за смет и др./.

- да се предвиди възстановяване ограда на спортната площадка;

- осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания и социализирането им;

- част от съоръженията, разположени в спортната площадка, да бъдат съобразени с нуждите на хората в неравностойно положение.

2. Част „Геодезия”

# Да се извърши подробно геодезическо заснемане на съществуващите терени в обхват необходим за изработване на проекта.

# Да се разработи „Вертикална планировка”, която да даде решение за повърхностното оттичане на дъждовните води към зелените площи. Да се изготви  „Трасировъчен план”с определени проектни координати на характерните точки.

3. Част „Електро”

Проектът да предвижда изграждане на модерна и енергийноефективна осветителна инсталацияна всички спортни терени, предмет на проектирането и подходящо алейно осветление за останалата част от разработваната територия. За създаване на завършена среда да се използват съвременниосветителни тела с минимален разход на електроенергия.

4. План за безопасност и здраве

За всеки подобект да се изготви план за безопасност и здраве съгласно Наредба №2/22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи с необходимите графични материали в подходящ мащаб и обяснителна записка.

5. Част План за управление на строителните отпадъцис обхват и съдържание съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г. (ДВ, бр. 89 от 2012 г.);

6. Част Пожарна безопасност

В част ПБ да се опишат пасивните мерки за пожара безопасност на строеж, в т.ч. изискванията към класове на реакция на огън на продуктите за покрития на повърхностите и инсталациите, в зависимост от вида на сградите и предназначението на помещенията.

7. Проектно сметна документация

За всички части от проекта да бъдат изготвени детайлни количествени сметки, включващи всички строително-монтажни работи необходими за изпълнението на обектите. Количествено-стойностни сметки да се изготвят за всеки един подобект поотделно, както и обобщена КСС.

Проектите да се предадат в три оригинални екземпляра в отделни папки за всеки един подобект и един на СD.

Проектите на хартиен носител да бъдат подписани от правоспособни проектанти по съответните специалности и съгласувани.

Изходни данни:

1.Скица с виза за проектиране за всеки един от подобектите

2.Актове за общинска собственост

Изготвил:………………………